SE-NetSec-2026--bots（AI 提示注入插件）迭代计划

项目背景

本项目为 OWASP Juice Shop 开发 AI 提示注入安全挑战插件，面向网络安全教学场景，通过模拟漏洞 AI 对话，帮助用户实践提示注入攻击、学习防御方法。

整体迭代时间表（贴合课程进度）

表格

| 周次 | 阶段 | 核心任务 |
| --- | --- | --- |
| 第 6-7 周 | 需求与原型阶段 | 制定团队计划、编写需求规格说明书、完成界面原型设计、学习相关技术 |
| 第 8 周 | 原型迭代展示 | 完成原型演示，根据反馈调整需求与设计 |
| 第 8-9 周 | 架构与准备阶段 | 制定编码规范、搭建平台环境、完成初步架构设计、制定 WBS 与任务工时评估 |
| 第 9-10 周 | 开发阶段 | 完成团队任务分配，按模块并行开发（前端交互 / 后端服务 / 数据记录） |
| 第 10 周 | 设计迭代展示 | 演示系统架构与核心模块，收集师生反馈 |
| 第 10-11 周 | 测试与优化阶段 | 收集用户反馈、改进测试计划、完善功能与修复缺陷 |
| 第 11-12 周 | 收尾与总结阶段 | 编写团队项目报告（发布说明、测试报告、展示报告、项目管理文档）、完成项目复审与事后分析 |
| 第 12 周 | 项目展示 | 最终功能演示与答辩 |

分阶段任务详情（可直接复制）

一、第 6-7 周：需求与原型阶段

- 制定团队计划，明确成员分工（前端 / 后端 / 文档）与时间节点。

- 完成《软件需求规格说明书》，含引言、用户场景、用例模型、功能优先级与验收标准。

- 完成界面原型设计，确定主界面、AI 对话页、挑战结果页等核心页面交互流程。

- 团队成员学习 Juice Shop 插件开发、LLM 模拟、安全检测相关技术。

二、第 8 周：原型迭代展示

- 向课程老师 / 同学展示界面原型与需求设计，收集反馈。

- 根据反馈调整用户故事、界面流程与功能范围，锁定 MVP 边界。

三、第 8-9 周：架构与准备阶段

- 制定团队编码规范，搭建本地开发与测试环境。

- 完成系统架构设计，确定核心类图、模块依赖关系与数据交互流程。

- 制定 WBS 工作分解结构，估算各任务所需工时，明确开发里程碑。

- 制定测试计划，明确单元测试、集成测试与验收测试的范围与方法。

四、第 9-10 周：开发阶段

- 按模块分配任务，三名成员分别负责：

  - 模块 1：前端交互与 Juice Shop 页面集成

  - 模块 2：后端核心服务（AI 对话、注入检测、积分对接）

  - 模块 3：用户进度记录与教学内容展示

- 按周同步开发进度，定期进行代码评审与集成测试。

五、第 10 周：设计迭代展示

- 演示系统架构、核心模块实现效果与数据流程。

- 收集师生对功能完整性、安全性、易用性的反馈，明确优化方向。

六、第 10-11 周：测试与优化阶段

- 收集用户使用反馈，优化交互体验与错误提示。

- 完善测试计划，补充边界场景、异常输入与并发场景测试，修复发现的缺陷。

- 完成团队阶段个人总结，梳理开发过程中的问题与经验。

七、第 11-12 周：收尾与总结阶段

- 编写完整团队项目报告，包含：

  - 项目发布说明

  - 测试报告与缺陷修复记录

  - 项目展示报告

  - 项目管理与过程文档

- 完成项目复审，对架构设计、功能实现与团队协作进行事后分析。

- 整理项目全部文档与代码，确保后续团队可接手维护。

八、第 12 周：项目展示

- 完成最终功能演示，展示完整的提示注入挑战流程与教学效果。

- 提交所有项目成果，完成课程答辩。